СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

№ 1

г.Анадырь

2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования межбюджетного трансферта, предоставленного из окружного бюджета на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в рамках реализации Государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» в 2025 году»……………………………………………………………………………………..3

2. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств окружного бюджета, предоставленных Государственному автономному учреждению Чукотского автономного округа «Издательство «Крайний Север» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в рамках реализации Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа» в 2025 году»………………………………….…....…………..18

# ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования межбюджетного трансферта, 
предоставленного из окружного бюджета на проведение ремонтных работ

в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта 
в рамках реализации Государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
Чукотского автономного округа» в 2025 году»

утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 27 марта 2026 года № 4)

Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 1.2 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2026 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 26 декабря 2025 года № 31), переходящее из Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2025 год (пункт 1.17), утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 25 декабря 2024 года № 26).

Предмет контрольного мероприятия

Деятельность объекта контрольного мероприятия в процессе использования средств окружного бюджета, предоставленных в форме субсидии на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в рамках реализации Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа».

Цель контрольного мероприятия

Оценить соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа, а также муниципальных правовых актов при использовании субсидии на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в рамках реализации Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа».

Вопросы контрольного мероприятия

1. Соблюдение нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих деятельность при использовании средств, предоставленных из окружного бюджета на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.

2. Проверка использования бюджетных средств, предоставленных в форме субсидии на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, с учетом исполнения муниципальных контрактов 
и договоров.

3. Оценка достижения значений результатов использования бюджетных средств, предоставленных в форме субсидии муниципальным образованиям на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.

Объекты контрольного мероприятия

- Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа;

- Управление социальной политики Администрации Анадырского муниципального округа;

- Управление социальной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район;

- Управление социальной политики Администрации муниципального округа Певек;

- Управление социальной политики Администрации муниципального округа Эгвекинот.

Проверяемый период деятельности 2025 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия

с 24 декабря 2025 года по 19 марта 2026 года.

# Краткая характеристика 
проверяемой сферы

Положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года предусмотрено создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности на всероссийских соревнованиях.

Реализация поставленных стратегических целей осуществляется, в том числе, путем обеспечения развития социальной инфраструктуры спорта на территории Чукотского автономного округа, в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа», приоритетными направлениями которой являются вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, повышение уровня физической подготовленности граждан и повышение доступности объектов спорта, в том числе на сельских территориях и в сельских агломерациях, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Ответственным исполнителем реализации мероприятий ГП «Развитие физической культуры и спорта» является Департамент спорта физической культуры и спорта Чукотского автономного округа.

# 1. Соблюдение нормативных правовых актов 
и иных документов, регламентирующих деятельность при использовании средств, предоставленных 
из окружного бюджета на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта

Реализация мероприятий по обеспечению развития социальной инфраструктуры спорта на территории Чукотского автономного округа осуществляется в том числе в форме предоставления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, включая приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг), услуг по изготовлению проектно-сметной документации в рамках регионального проекта «Развитие социальной инфраструктуры» ГП «Развитие физической культуры и спорта» в порядке, установленном приложением 5 к ГП «Развитие физической культуры и спорта».

Предоставление субсидии в форме межбюджетного трансферта муниципальным образованиям регулируется статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа с учетом предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований.

# 2. Проверка использования бюджетных средств, 
предоставленных в форме субсидии на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, 
с учетом исполнения муниципальных контрактов и договоров

Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2024 года 
№ 64-ОЗ «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» субсидии муниципальным образованиям округа на проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта предусмотрены за счет средств окружного бюджета в 2025 году в сумме 36 500,0 тыс. рублей, в 2026 - 2027 годах – 35 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Департаментом спорта физической культуры и спорта Чукотского автономного округа заключено пять соглашений с муниципальными образованиями округа о предоставлении указанных выше субсидий на трехлетний период (2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов), из них на 2025 год предусмотрено 42 148,8 тыс. рублей, в том числе:

- 10 050,3 тыс. рублей (10 000,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета) – муниципальный округ Певек;

- 10 010,0 тыс. рублей (10 000,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета) – муниципальный округ Эгвекинот;

- 14 271,4 тыс. рублей (14 200,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета) – Анадырский муниципальный округ;

- 2 311,6 тыс. рублей (2 300,0 тыс. рублей – средства окружного 
бюджета) – Билибинский муниципальный район;

- 5 505,5 тыс. рублей (5 500,0 тыс. рублей – средства окружного 
бюджета) – Чукотский муниципальный район.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, за счет средств субсидии из окружного бюджета муниципальными образованиями предоставлены субсидии на иные цели четырем подведомственным бюджетным и автономным учреждениям путем заключения соглашений о предоставлении указанных субсидий, в соответствии с муниципальными правовыми актами местных администраций.

Проверкой нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих деятельность муниципальных образований при предоставлении субсидии на иные цели (проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта) установлены нарушения бюджетного законодательства:

1) статьи 179 Бюджетного кодекса – в паспортах трех муниципальных программ отсутствуют целевые показатели, отражающие выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях;

2) статьи 78.1 Бюджетного кодекса, в том числе:

- не соответствуют Общим требованиям № 203 действующие порядки предоставления субсидии на иные цели (проведение ремонтных работ) четырех муниципальных образований – отсутствуют обязательные положения:

условия и порядок заключения между главным распорядителем бюджетных средств и учреждением соглашения о предоставлении субсидии, в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального образования (Билибинский муниципальный район);

порядок и сроки возврата субсидии в случае недостижения результатов предоставления субсидии (Билибинский муниципальный район, муниципальные округа Певек и Эгвекинот);

положение о проведении мониторинга достижения значений результатов предоставления субсидии и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка) (муниципальные округа Анадырский, Певек 
и Эгвекинот, Билибинский муниципальный район);

- не соответствуют установленным типовым формам соглашений соглашения о предоставлении субсидии на иные цели (проведение ремонтных работ) трех муниципальных учреждений физической культуры и спорта:

отсутствуют реквизиты учредительных документов (муниципальные округа Анадырский и Эгвекинот);

отсутствует положение о праве учредителя приостанавливать предоставление субсидии (Анадырский муниципальный округ);

отсутствуют наименование подпрограммы и цель предоставления субсидии (муниципальный округ Эгвекинот);

не утверждена типовая форма соглашения финансовым органом муниципального образования (Билибинский муниципальный район);

отсутствуют цели, результаты, план мероприятий, сроки отчетности и т.д., 
а также в соглашении отсутствует плановое значение показателя результативности (Билибинский муниципальный район).

Руководствуясь положениями законодательства о закупочной деятельности, четыре муниципальных учреждения физической культуры и спорта заключили два муниципальных контракта и 17 договоров на проведение ремонтных работ, из них:

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа г. Певек» – семь муниципальных контрактов общей стоимостью 10 050,3 тыс. рублей (4 986,4 тыс. рублей – ремонт фасада, 3 535,9 тыс. рублей – ремонт мягкой кровли, 600,0 тыс. рублей – ремонт потолков и стен второго этажа, 314,2 тыс. рублей – демонтаж металлоконструкции с фасада здания, 243,5 тыс. рублей – замена дверного блока, 218,6 тыс. рублей – ремонт потолка межэтажного прохода, 151,7 тыс. рублей – ремонт наружного освещения здания);

- Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс муниципального округа Эгвекинот» – четыре договора общей стоимостью 10 011,5 тыс. рублей (5 600,0 тыс. рублей – разработка проектно-сметной документации на «реконструкцию крытого катка», 2 257,2 тыс. рублей – ремонт кровли пристройки спорткомплекса, 1 702,8 тыс. рублей – ремонт помещений тренажерного зала, 451,5 тыс.  рублей – ремонт вентиляционных выводов и примыканий кровли спорткомплекса);

- Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс» (Анадырский муниципальный округ) – два договора общей стоимостью 13 664,3 тыс. рублей (12 464,8 тыс. рублей – ремонт спортивной площадки 
в поселке Беринговский по улице Строительная (воркаут-зона), 1 199,5 тыс. рублей – ремонт северной стороны здания);

- Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс» городского поселения Билибино – шесть договоров общей стоимостью 2 311,6 тыс. рублей (600,0 тыс. рублей – ремонт участка системы отопления, 
600,0 тыс. рублей – покраска стен и потолка первого этажа, 453,2 тыс. рублей – ремонтные работы по утеплению кабинета с внешней стороны, 439,8 тыс. рублей – ремонт участка системы отопления, 150,5 тыс. рублей – ремонтные работы внутри кабинета, 68,1 тыс. рублей – ремонтные работы по замене плитки).

Проверкой использования бюджетных средств, предоставленных в форме субсидии на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, с учетом исполнения муниципальных контрактов и договоров выявлено четыре нарушения, не имеющих финансовой оценки, и 18 нарушений, финансовая оценка которых составила 5 177,3 тыс. рублей.

1. В нарушение статьи 23.1 Бюджетного кодекса и Порядка применения классификации операций сектора государственного управления Муниципальным автономным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс» (Анадырский муниципальный округ) расходы на приобретение и монтаж спортивного оборудования, а также на материалы, неиспользованные в связи с сокращением объема работ, в общей сумме 1 318,8 тыс. рублей по договору на проведение ремонтных работ спортивной площадки в поселке Беринговский (воркаут-зона), отражены по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» классификации операций сектора государственного управления, в том числе:

- 1 197,4 тыс. рублей – приобретение и монтаж спортивного оборудования, являющегося конструктивно-неотъемлемой частью объекта основных средств, подлежат отражению по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» классификации операций сектора государственного управления;

- 121,4 тыс. рублей – материалы, принятые к учету в связи с сокращением объема работ, подлежат отражению по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» классификации операций сектора государственного управления.

2. В нарушение статей 5 и 12 Закона о бухгалтерском учете Муниципальным автономным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс» (Анадырский муниципальный округ) установленное при выполнении ремонтных работ на спортивной площадке в поселке Беринговский (воркаут-зона) спортивное оборудование (тренажеры), являющееся неотъемлемой частью объекта основных средств, в количестве 14 единиц стоимостью 1 197,4 тыс. рублей не поставлено на учет.

В ходе проверки учреждением нарушение устранено путем увеличения стоимости объекта основных средств «Уличная плоскостная спортивная площадка поселок Беринговский» с 2 843,0 тыс. рублей до 4 207,4 тыс. рублей.

3. Объект «Уличная плоскостная спортивная площадка поселок Беринговский», в отношении которого проведены ремонтные работы (воркаут-зона), передан в оперативное управление Муниципальному автономному учреждению «Спортивно-оздоровительный комплекс» с нарушением статьи 
299 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- отсутствует (не издан) распорядительный акт собственника имущества (Администрации Анадырского муниципального округа) о закреплении имущества на праве оперативного управления;

- договор о закреплении имущества заключен 1 декабря 2025 года, объект принят к учету 11 ноября 2015 года.

4. В ходе проверки установлено, что в результате неправомерного применения транспортной поправки осуществлена оплата работ по завышенной стоимости в общей сумме 1 136,9 тыс. рублей:

- 1 048,0 тыс. рублей – два муниципальных контракта, заключенные Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа г. Певек» с учетом положений Закона № 44-ФЗ, на выполнение работ по текущему ремонту фасада и мягкой кровли (транспортная поправка 17,31 %);

- 88,9 тыс. рублей – договор, заключенный Муниципальным автономным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс» городского поселения Билибино с учетом положений Закона № 223-ФЗ, на выполнение работ по текущему ремонту системы отопления (транспортная поправка 32,01 %).

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2020 года № 374-рп установлено, что в сметной документации на строительство объектов, финансируемых из окружного и местного бюджетов, применяются на территории Чукотского автономного округа транспортные поправки к сметной стоимости строительно-монтажных работ для учета дополнительных транспортных расходов по доставке материалов, изделий и конструкций на объекты строительства, расположенные в районах Чукотского автономного округа, согласно приложению 1 к указанному распоряжению.

Положениями пункта 13 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что строительство определяется как создание новых объектов либо их качественное преобразование, ведущее к изменению ключевых характеристик, тогда как, в силу части 8 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническое обслуживание и текущий ремонт зданий проводятся в целях обеспечения их надлежащего технического состояния и не являются строительством.

Таким образом, при заключении контрактов и договоров на проведение работ по текущему ремонту транспортные поправки, предусмотренные Распоряжением № 374-рп, не применяются.

В нарушение требований статьи 94 Закона № 44-ФЗ и статьи 3 Закона 
№ 223-ФЗ тремя муниципальными учреждениями физической культуры и спорта за счет средств субсидии на иные цели оплачена транспортная поправка, применение которой при проведении работ по текущему ремонту не предусмотрено, на общую сумму 1 136,9 тыс. рублей (из них 1 131,3 тыс. рублей средства окружного бюджета), в том числе:

- 1 048,0 тыс. рублей, из них 1 042,8 тыс. рублей средства окружного бюджета – муниципальный округ Певек;

- 88,9 тыс. рублей, из них 88,5 тыс. рублей средства окружного 
бюджета – Билибинский муниципальный район.

5. Допущены нарушения статьи 38 Закона № 44-ФЗ при назначении контрактного управляющего Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Певек».

Выявленные нарушения и недостатки при использовании средств окружного бюджета свидетельствуют о нарушении статьи 158 Бюджетного кодекса – ненадлежащее осуществление бюджетных полномочий как со стороны Департамента физической культуры и спорта Чукотского автономного округа, в части осуществления контроля за соблюдением получателями средств окружного бюджета целей и условий предоставления межбюджетного трансферта в форме субсидии, так и со стороны муниципальных образований в лице четырех Управлений социальной политики (Билибинский муниципальный район, муниципальные округа Анадырский, Певек и Эгвекинот), являющихся главными распорядителями средств местных бюджетов при предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели (проведение ремонтных работ).

# 3. Оценка достижения значений результатов 
использования бюджетных средств, предоставленных 
в форме субсидии муниципальным образованиям на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта

Для оценки результативности использования средств окружного бюджета, направленных на предоставление субсидии муниципальным образованиям на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, в заключенных соглашениях с муниципальными образованиями установлен показатель результативности использования субсидии в 2025 году «Количество отремонтированных муниципальных объектов 
и разработанных проектно-сметных документаций» – шесть единиц, также входящий в систему показателей результативности реализации ГП «Развитие физической культуры и спорта».

Показатель «Количество отремонтированных муниципальных объектов 
и разработанных проектно-сметных документаций», характеризующий выполнение мероприятия «Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта» ГП «Развитие физической культуры и спорта», достигнут: проведено пять ремонтов и разработана одна проектно-сметная документация на «реконструкцию крытого катка» в четырех муниципальных образованиях округа, в том числе:

- муниципальный округ Певек – проведены ремонтные работы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Певек» (фасад, мягкая кровля, потолок и стены второго этажа, потолок межэтажного прохода, наружное освещение здания, осуществлен демонтаж металлоконструкции с фасада здания и заменен дверной блок);

- муниципальный округ Эгвекинот – проведены ремонтные работы Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс муниципального округа Эгвекинот» (кровля пристройки спорткомплекса, помещения тренажерного зала, вентиляционные выводы и примыкания кровли спорткомплекса также разработана проектно-сметная документация на «реконструкцию крытого катка»);

- Анадырский муниципальный округ – проведены ремонтные работы Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс» (северная сторона здания и спортивная площадка (воркаут-зона);

- Билибинский муниципальный район – проведены ремонтные работы Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс» городского поселения Билибино (система отопления, стены и потолок первого этажа, кабинеты также осуществлена замена плитки).

# Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия

По результатам контрольного мероприятия составлено пять актов, которые подписаны без разногласий:

- акт от 20 марта 2026 года № 2026-1.2/1 – Управление социальной политики Администрации Анадырского муниципального округа;

- акт от 20 марта 2026 года № 2026-1.2/2 – Управление социальной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район;

- акт от 20 марта 2026 года № 2026-1.2/3 – Управление социальной политики Администрации муниципального округа Певек;

- акт от 20 марта 2026 года № 2026-1.2/4 – Управление социальной политики Администрации муниципального округа Эгвекинот;

- акт от 20 марта 2026 года № 2026-1.2/5 – Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа.

Возражения (замечания) руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия не представлены.

# Выводы

# 1. Реализация мероприятий по обеспечению развития социальной инфраструктуры спорта на территории Чукотского автономного округа осуществляется Департаментом физической культуры и спорта Чукотского автономного округа в форме предоставления субсидии муниципальным образованиям округа на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, включая приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг), услуг по изготовлению проектно-сметной документации в рамках регионального проекта «Развитие социальной инфраструктуры» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа».

Департаментом физической культуры и спорта Чукотского автономного округа заключено пять соглашений о предоставлении субсидии, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, на трехлетний период (2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов), из них на 2025 год предусмотрено 42 148,8 тыс. рублей:

- 10 050,3 тыс. рублей – муниципальный округ Певек;

- 10 010,0 тыс. рублей – муниципальный округ Эгвекинот;

- 14 271,4 тыс. рублей – Анадырский муниципальный округ;

- 2 311,6 тыс. рублей – Билибинский муниципальный район;

- 5 505,5 тыс. рублей – Чукотский муниципальный район.

# 2. Средства окружного бюджета направлены муниципальными образованиями на предоставление субсидий на иные цели (проведение ремонтных работ в учреждениях физической культуры и спорта) одному бюджетному и трем автономным подведомственным учреждениям в сумме 36 037,7 тыс. рублей.

# 3. Учреждениями физической культуры и спорта заключено два муниципальных контракта и 17 договоров на проведение ремонтных работ на общую сумму 36 037,7 тыс. рублей.

# 4. Установленный государственной программой «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» показатель «Количество отремонтированных муниципальных объектов и разработанных проектно-сметных документаций», достигнут: проведено пять ремонтов и разработана одна проектно-сметная документация на «реконструкцию крытого катка», в том числе:

- муниципальный округ Певек – проведены ремонтные работы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Певек» (фасад, мягкая кровля, потолок и стены второго этажа, потолок межэтажного прохода, наружное освещение здания, осуществлен демонтаж металлоконструкции с фасада здания и заменен дверной блок);

- муниципальный округ Эгвекинот – проведены ремонтные работы Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс муниципального округа Эгвекинот» (кровля пристройки спорткомплекса, помещения тренажерного зала, вентиляционные выводы и примыкания кровли спорткомплекса также разработана проектно-сметная документация на «реконструкцию крытого катка»);

- Анадырский муниципальный округ – проведены ремонтные работы Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс» (северная сторона здания и спортивная площадка (воркаут-зона);

- Билибинский муниципальный район – проведены ремонтные работы Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс» городского поселения Билибино (система отопления, стены и потолок первого этажа, кабинеты также осуществлена замена плитки).

# 5. Проверкой соблюдения нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих деятельность при использовании средств, предоставленных из окружного бюджета на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, установлены нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:

порядки предоставления субсидии на иные цели (проведение ремонтных работ) четырех муниципальных образований не соответствуют общим требованиям к муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203;

соглашения трех муниципальных учреждений физической культуры и спорта о предоставлении субсидии на иные цели (проведение ремонтных работ) не соответствуют типовым формам соглашений;

- статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации – в паспортах трех муниципальных программ отсутствуют целевые показатели, отражающие проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.

# 6. Проверкой использования бюджетных средств, предоставленных в форме субсидии на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, с учетом исполнения муниципальных контрактов и договоров выявлены нарушения и недостатки.

6.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года № 209н – ремонтные работы оплачены с нарушением порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации.

6.2. Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» – приобретенное и установленное на спортивной площадке оборудование в количестве 14 единиц на общую сумму 1 197,4 тыс. рублей не поставлено на учет (в ходе проверки устранено).

6.3. Гражданского кодекса Российской Федерации – право оперативного управления на объект муниципального имущества передано с нарушением установленного порядка его оформления.

6.4. Федеральных законов от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

- в результате неправомерного применения транспортной поправки осуществлена оплата работ по завышенной стоимости в общей сумме 1 136,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета – 1 131,3 тыс. рублей;

- руководитель муниципального учреждения физической культуры и спорта назначен на должность контрактного управляющего без заключения дополнительного соглашения к трудовому договору о трудовой функции в сфере осуществления закупок.

7. Выявленные нарушения и недостатки при использовании средств окружного бюджета свидетельствуют о нарушении статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации – ненадлежащее осуществление бюджетных полномочий как со стороны Департамента физической культуры и спорта Чукотского автономного округа, в части осуществления контроля за соблюдением получателями средств окружного бюджета целей и условий предоставления межбюджетного трансферта в форме субсидии, так и со стороны муниципальных образований в лице четырех Управлений социальной политики (Билибинский муниципальный район, муниципальные округа Анадырский, Певек и Эгвекинот), являющихся главными распорядителями средств местных бюджетов при предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели (проведение ремонтных работ).

8. Всего в ходе контрольного мероприятия проверено бюджетных средств в размере 36 037,7 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 36 500,0 тыс. рублей и выявлено 29 нарушений, не имеющих финансовой оценки, 
и 18 нарушений, финансовая оценка которых составила 5 177,3 тыс. рублей, в том числе:

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 26 нарушений, не имеющих финансовой оценки;

- нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности – 14 нарушений, финансовая оценка которых составила 1 197,4 тыс. рублей;

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – одно нарушение, не имеющее финансовой оценки, и одно нарушение, финансовая оценка которого составила 2 843,0 тыс. рублей;

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – одно нарушение, не имеющее финансовой оценки, и три нарушения, финансовая оценка которых составила 1 136,9 тыс. рублей;

- прочие нарушения – одно нарушение, не имеющее финансовой оценки.

# Предложения (рекомендации)

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

2. Направить представление Счетной палаты Чукотского автономного округа Управлению социальной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район с предложением:

2.1. в срок до 15 мая 2026 года:

- обеспечить возврат в окружной бюджет неправомерно оплаченную транспортную поправку в общей сумме 88,5 тыс. рублей;

- подготовить и внести в Администрацию муниципального образования Билибинский муниципальный район предложения о внесении изменений в муниципальные акты:

порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям Билибинского муниципального района субсидий на иные цели, утвержденный Постановлением Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 28 апреля 2021 года № 248 – дополнить положениями о порядке и сроках возврата субсидии в случае недостижения результатов предоставления субсидии и о проведении мониторинга достижения значений результатов предоставления субсидии и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка);

муниципальную программу «Развитие образования, культуры, молодежной политики, массового спорта и средств массовой информации в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 18 марта 2016 года № 166 – установить целевой показатель по мероприятию «Расходы на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта» подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования, культуры, молодежной политики и средств массовой информации в Билибинском муниципальном районе» указанной муниципальной программы;

2.2. в срок до 15 октября 2026 года (до полного исполнения обязательств) организовать проведение претензионной работы по взысканию Муниципальным автономным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс» городского поселения Билибино с подрядчика средств в сумме 88,9 тыс. рублей с последующим перечислением в местный бюджет.

3. Направить представление Счетной палаты Чукотского автономного округа Управлению социальной политики Администрации муниципального округа Певек с предложением:

3.1. в срок до 15 мая 2026 года:

- обеспечить возврат в окружной бюджет неправомерно оплаченную транспортную поправку в общей сумме 1 042,8 тыс. рублей;

- подготовить и внести в Администрацию Администрации муниципального округа Певек предложения о внесении изменений в муниципальные акты:

порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям муниципального округа Певек субсидий на иные цели, утвержденный Постановлением Администрации муниципального округа Певек от 20 февраля 2025 года № 197 – дополнить положениями о порядке и сроках возврата субсидии в случае недостижения результатов предоставления субсидии и о проведении мониторинга достижения значений результатов предоставления субсидии и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка);

муниципальную программу «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики муниципального округа Певек», утвержденную Постановлением Администрации муниципального округа Певек от 27 марта 
2020 года № 210 – установить целевой показатель по мероприятию «Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» указанной муниципальной программы;

3.2. в срок до 15 октября 2026 года (до полного исполнения обязательств) организовать проведение претензионной работы по взысканию Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа 
г. Певек» с подрядчика средств в сумме 1 048,0 тыс. рублей с последующим перечислением в местный бюджет.

4. Направить информационное письмо Счетной палаты Чукотского автономного округа Управлению социальной политики Администрации муниципального округа Эгвекинот с предложением в срок до 15 мая 2026 года подготовить и внести в Администрацию муниципального округа Эгвекинот предложения о внесении изменений в муниципальные акты:

порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям муниципального округа Эгвекинот субсидий на иные цели, утвержденный Постановлением Администрации муниципального округа Эгвекинот от 23 июня 2021 года № 278-па – дополнить положениями о порядке 
и сроках возврата субсидии в случае недостижения результатов предоставления субсидии и о проведении мониторинга достижения значений результатов предоставления субсидии и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка);

муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном округе Эгвекинот», утвержденную Постановлением Администрации муниципального округа Эгвекинот от 29 декабря 2021 года 
№ 657-па – установить целевой показатель по мероприятию «Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» указанной муниципальной программы.

5. Направить информационное письмо Счетной палаты Чукотского автономного округа в Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа с предложением организовать взаимодействие с муниципальными образованиями (Билибинский муниципальный район и муниципальный округ Певек) по вопросу возврата средств в окружной бюджет в сумме 1 131,3 тыс. рублей в срок до 15 мая 2026 года.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа                                                          И.В. Бондаренко

# ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования средств окружного бюджета, предоставленных Государственному автономному учреждению Чукотского автономного округа «Издательство «Крайний Север»

на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания, в рамках реализации

Государственной программы «Информационное общество

Чукотского автономного округа» в 2025 году»

утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 27 марта 2026 года № 4)

Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 1.4 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2026 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 26 декабря 2025 года № 31).

Предмет контрольного мероприятия

Деятельность объекта контрольного мероприятия в процессе использования средств окружного бюджета, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в рамках реализации Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа».

Цель контрольного мероприятия

Оценить соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа при использовании средств окружного бюджета, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках реализации Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа».

Вопросы контрольного мероприятия

1. Соблюдение нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих деятельность при использовании средств окружного бюджета, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

2. Проверка использования средств окружного бюджета, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

3. Проверка учета имущества, закрепленного на праве оперативного управления.

4. Оценка достижения значений результатов использования средств окружного бюджета, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в рамках реализации Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа».

Объект контрольного мероприятия

Государственное автономное учреждение Чукотского автономного округа «Издательство «Крайний Север» (далее – Издательство «Крайний Север», Учреждение).

Проверяемый период деятельности 2025 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия

с 13 февраля 2026 года по 19 марта 2026 года.

# Краткая характеристика 
объекта контрольного мероприятия

Издательство «Крайний Север» – некоммерческая организация, созданная 
в результате реорганизации Государственного предприятия Чукотского автономного округа «Издательство «Крайний Север» в форме преобразования 
в Государственное автономное учреждение Чукотского автономного округа «Издательство «Крайний «Север», и осуществляющая деятельность в сфере средств массовой информации в соответствии с уставом.

В проверяемом периоде Издательство «Крайний Север» находилось в ведомственном подчинении Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа (далее – Аппарат Губернатора), исполняющего полномочия учредителя от имени Чукотского автономного округа.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12 февраля 2024 года № 49 «О порядке осуществления органами исполнительной власти Чукотского автономного округа функций и полномочий учредителя государственного учреждения Чукотского автономного округа» утверждено положение об осуществлении органами исполнительной власти Чукотского автономного округа функций и полномочий учредителя автономного учреждения Чукотского автономного округа (далее – Положение 
об осуществлении полномочий учредителя).

Согласно пункту 5 Положения об осуществлении полномочий учредителя, устав автономного учреждения в течение одного месяца со дня принятия решения Правительства Чукотского автономного округа о его создании утверждает учредитель в соответствии с примерной формой устава автономного учреждения Чукотского автономного округа, утвержденной Правительством Чукотского автономного округа.

Необходимо отметить, что примерная форма устава автономного учреждения Чукотского автономного округа не утверждена.

Финансовое обеспечение деятельности Издательства «Крайний Север» осуществляется за счет средств субсидий на выполнение государственного задания и иные цели, средств получаемых от приносящей доход деятельности.

# 1. Соблюдение нормативных правовых актов 
и иных документов, регламентирующих деятельность при использовании средств окружного бюджета, предоставленных 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Порядок формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Чукотского автономного округа и финансового обеспечения выполнения государственного задания утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 22 декабря 2015 года № 622 (далее – Порядок формирования государственного задания).

Государственное задание Издательству «Крайний Север» утверждено Аппаратом Губернатора сроком на три года и содержит показатели, характеризующие объем и качество выполняемых работ по осуществлению издательской деятельности, в том числе:

- выпуск периодических печатных изданий;

- выпуск сетевого издания.

Информация об объемах и показателях, характеризующих качество государственных работ, доведенных государственным заданием Издательству «Крайний Север», и их выполнении за 2025 год приведена в таблице № 1.

# Таблица № 1

| Наименование работы | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Отклонение*, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели качества работы |  |  |  |  |
| 1. Своевременность выхода печатных изданий (еженедельный выпуск) (ед.) | 51 | 52 | 102,0 | 2,0 |
| 2. Доступность издания в сети Интернет в круглосуточном режиме (час) | 8 760 | 8 760 | 100,0 | 5,0 |
| Показатели объема работы |  |  |  |  |
| 1. Осуществление издательской деятельности. Выпуск периодических печатных изданий (тыс. экз.) | 220 | 258 | 117,3 | 2,0 |
| 2. Осуществление издательской деятельности. Выпуск сетевого издания (тыс. экз.) | 1 340 | 1 762 | 131,5 | 5,0 |

*допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема (качества) работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным

Отчеты о выполнении государственного задания Издательством «Крайний Север» в проверяемом периоде предоставлялись в адрес Аппарата Губернатора своевременно, что подтверждается сопроводительными письмами о направлении ежеквартальных отчетов.

# 2. Проверка использования средств окружного бюджета,
предоставленных на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предусмотрена окружным бюджетом в целях реализации мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа» (далее – ГП «Информационное общество»), ответственным исполнителем определен Аппарат Губернатора.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания регулировалось Порядком формирования государственного задания и осуществлялось на основании заключенного соглашения между Аппаратом Губернатора и Издательством «Крайний Север».

В 2025 году размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, предоставленной Издательству «Крайний Север», составил 152 650,3 тыс. рублей, расходы – 149 669,8 тыс. рублей или 98 % бюджетных назначений.

Информация об исполнении Издательством «Крайний Север» плана финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в проверяемом периоде отражена в таблице № 2.

# Таблица № 2

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Код | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы | х | 152 650,3 | 152 650,3 | 100,0 | х |
| Расходы, в том числе: | х | 152 650,3 | 149 669,8 | 98,0 | х |
| Расходы на выплаты персоналу | 100 | 113 894,3 | 112 931,9 | 99,2 | 75,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 200 | 37 921,1 | 36 014,9 | 95,0 | 24,1 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 311,0 | 311,0 | 100,0 | 0,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 523,9 | 412,0 | 78,6 | 0,3 |

Неиспользованный остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по состоянию на 1 января 2026 года составил 2 980,5 тыс. рублей.

# Расходы на выплаты персоналу

В 2025 году расходы по оплате труда (без прочих выплат) составили 112 931,9 тыс. рублей или 99,2 % утвержденных плановых показателей.

В проверяемом периоде трудовые отношения Учреждения регулировались нормативными правовыми актами:

- Закон Чукотского автономного округа от 6 декабря 2024 года 
№ 71-ОЗ «О системе оплаты труда работников государственных учреждений Чукотского автономного округа, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации»;

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 февраля 2025 года № 46 «Об утверждении положения об оплате труда работников Государственного автономного учреждения Чукотского автономного округа «Издательство «Крайний Север» (далее – Положение об оплате труда).

Фонд оплаты труда работников Издательства «Крайний Север» состоит из основного фонда, а также дополнительного фонда, формируемого за счет компенсационных и стимулирующих выплат.

Порядок установления стимулирующих выплат и их виды предусмотрены положением о выплатах стимулирующего характера, утвержденным приказом Учреждения (далее – Положение о стимулирующих выплатах).

Работникам Издательства «Крайний Север», а также внештатным авторам предусмотрена выплата авторского вознаграждения (гонорара) за авторский материал (с учетом публикации), на основании утвержденного Учреждением положения об авторском вознаграждении.

Проверкой использования бюджетных средств, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, установлено два нарушения в сфере трудового законодательства, в том числе:

- при начислении стимулирующей выплаты (надбавка за интенсивность и высокие результаты труда) допущены случаи несоблюдения отдельных пунктов Положений об оплате труда и о стимулирующих выплатах;

- классификация авторского вознаграждения (гонорара) как компенсационной или стимулирующей выплаты положениями об оплате труда 
и о стимулирующих выплатах не урегулирована.

# Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных нужд

В отчетном периоде проведение закупок товаров, работ, услуг в Издательстве «Крайний Север» регулировалось Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В 2025 году Издательством «Крайний Север» заключено 120 договоров (контрактов), общий объем расходов на осуществление закупок (закупочной деятельности) составил 36 014,9 тыс. рублей или 95 % утвержденных назначений (37 921,1 тыс. рублей), наибольшую долю занимают расходы на транспортные услуги – 27,7 %, коммунальные услуги – 21,3 % и материальные запасы – 17,3 %.

# 3. Проверка учета имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления

На праве оперативного управления за Издательством «Крайний Север» закреплено имущество, являющееся собственностью Чукотского автономного округа.

Полномочия собственника имущества Учреждения в проверяемом периоде осуществлял Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – Департамент финансов).

Порядок учета и ведения реестра государственного имущества Чукотского автономного округа (далее – реестр окружного имущества) утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 3 августа 2004 года № 180.

В составе имущества, закрепленного на праве оперативного управления, по состоянию на 1 января 2026 года числится 216 объектов стоимостью 77 207,6 тыс. рублей, из них 16 629,5 тыс. рублей (21,5 % общей стоимости) – балансовая стоимость здания, в котором расположено Издательство «Крайний Север».

В ходе проверки учета имущества установлены факты несоблюдения порядка предоставления сведений для внесения в реестр окружного имущества, утвержденный Постановлением № 180, в отношении 116 объектов имущества стоимостью 7 283,2 тыс. рублей – документы, служащие основанием для включения в реестр окружного имущества, не направлены в установленные сроки в Департамент финансов (в 10-дневный срок со дня их принятия или вступления в силу, окончательного оформления в установленном порядке (договоры, передаточные акты).

# 4. Оценка достижения значений результатов 
использования средств окружного бюджета, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в рамках реализации Государственной программы 
«Информационное общество Чукотского автономного округа»

Целью реализации мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» ГП «Информационное общество» является финансовое обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений.

В паспорте ГП «Информационное общество» показатель достижения цели – финансовое обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений, позволяющий оценить реализацию мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации», не установлен.

Согласно отчету о выполнении государственного задания, установленные значения показателей, характеризующих объем и качество выполняемых работ по осуществлению издательской деятельности на 2025 год Издательством «Крайний Север» выполнены, в том числе:

- выпуск печатных изданий в год составил 52 единицы, тираж 258 тыс. экземпляров;

- доступность издания в сети Интернет в круглосуточном режиме составила 8 760 часов.

# Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 20 марта 2026 года № 2026-1.4/6. Возражения (замечания) руководителя объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия не представлены.

# Выводы

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлена Государственному автономному учреждению Чукотского автономного округа «Издательство «Крайний Север» в целях реализации мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа» в 2025 году в размере 152 650,3 тыс. рублей, расходы составили 149 669,8 тыс. рублей или 98 % бюджетных назначений.

В ходе мероприятия проверено соблюдение нормативных правовых актов, регулирующих оплату труда при начислении и выплате заработной платы, установление должностных окладов, обоснованности стимулирующих выплат и выплат компенсационного характера работникам учреждения, соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок товаров (работ, услуг) и осуществление учета имущества, закрепленного на праве оперативного управления.

В паспорте государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа» показатель достижения цели – финансовое обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений, позволяющий оценить реализацию мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации», не установлен.

Утвержденные в государственном задании на 2025 год значения показателей, характеризующие объем и качество выполняемых работ по осуществлению издательской деятельности, Издательством «Крайний Север» выполнены, в том числе:

- выпуск печатных изданий в год составил 52 единицы, тираж 258 тыс. экземпляров;

- доступность издания в сети Интернет в круглосуточном режиме составила 8 760 часов.

# Предложения (рекомендации)

1. Направить Отчет о результатах контрольного мероприятия в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

2. Направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа, осуществляющему функции и полномочия учредителя в отношении Государственного автономного учреждения Чукотского автономного округа «Издательство «Крайний Север», в целях информирования.

3. Направить информационное письмо Счетной палаты Чукотского автономного округа в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа с рекомендацией подготовить и представить Правительству Чукотского автономного округа предложение о внесении изменений в положение об оплате труда работников Государственного автономного учреждения Чукотского автономного округа «Издательство «Крайний Север», утвержденное Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 февраля 2025 года № 46, в части включения авторского вознаграждения (гонорара) в состав выплат стимулирующего характера и определения его размера, порядка и условий установления.

4. Направить информационное письмо Счетной палаты Чукотского автономного округа в Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа с рекомендацией подготовить и представить Правительству Чукотского автономного округа предложение об утверждении примерной (типовой) формы устава автономного учреждения Чукотского автономного округа, предусмотренной положением об осуществлении органами исполнительной власти Чукотского автономного округа функций и полномочий учредителя автономного учреждения Чукотского автономного округа, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12 февраля 2024 года № 49.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа                                                                   И.В. Бондаренко

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 17 января 2025 года № 9 утверждена Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» (далее – ГП «Развитие физической культуры и спорта»)

Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа утверждены Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27 января 2020 года № 24 (в редакции от 12 января 2023 года № 3)

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 12 декабря 2024 года № 563-рп «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из окружного бюджета по муниципальным образованиям на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

В связи с расторжением муниципального контракта от 22 июля 2025 года № 08886000005250000970001 на выполнение работ «Ремонт помещений спорткомплекса, расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 14А» на сумму 3 742,4 тыс. рублей, заключенного Муниципальным казенным учреждением «Обеспечение деятельности Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район», размер финансового обеспечения на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в Чукотском муниципальном районе в 2025 году исключен

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа г. Певек»

Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс» (Анадырский муниципальный округ), Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс» городского поселения Билибино, Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс муниципального округа Эгвекинот»

Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, молодежной политики, массового спорта и средств массовой информации в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район», утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 18 марта 2016 года № 166

Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики муниципального округа Певек», утвержденная Постановлением Администрации муниципального округа Певек от 27 марта 2020 года № 210

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном округе Эгвекинот», утвержденная Постановлением Администрации муниципального округа Эгвекинот от 29 декабря 2021 года 
№ 657-па

Общие требования к муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 февраля 2020 года № 203 (далее – Общие требования № 203)

Постановление Администрации Анадырского муниципального района от 23 июня 2022 года № 493 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из бюджета Анадырского муниципального района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Анадырского муниципального района»

Постановление Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 28 апреля 2021 года № 248 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям Билибинского муниципального района субсидий на иные цели»

Постановление Администрации муниципального округа Певек от 20 февраля 2025 года № 197 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям муниципального округа Певек субсидий на иные цели»

Постановление Администрации городского округа Эгвекинот от 23 июня 2021 года № 278-па «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям городского округа Эгвекинот субсидий на иные цели»

Управлением социальной политики Администрации Анадырского муниципального округа представлена информация об утверждении Постановлением Администрации Анадырского муниципального округа от 27 января 2026 года № 25 порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из бюджета Анадырского муниципального округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Анадырского муниципального округа (исх. от 24 марта 2026 года № 710/10-02), согласно которой указанное нарушение устранено

Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из районного бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению Анадырского муниципального района субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждена приказом Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района от 9 сентября 2021 года № 67-од

Типовая форма соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Билибинский муниципальный район утверждена приказом Управления социальной политики от 9 февраля 2024 года № 64/1-од

Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Эгвекинот субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа Эгвекинот на иные цели утверждена приказом Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации муниципального округа Эгвекинот от 30 декабря 2020 года № 85

Федеральные законы от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ)

Пункты 11.1 и 11.4 Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года № 209н

Договор от 18 августа 2025 года № 01/2025/СОК-Р (12 464,8 тыс. рублей)

Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон о бухгалтерском учете)

Договор от 18 августа 2025 года № 01/2025/СОК-Р (12 464,8 тыс. рублей)

Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту фасада спортивного зала «Орбита» от 28 июля 
2025 года № 0188300004525000055 на сумму 4 986,4 тыс. рублей (613,2 тыс. рублей – транспортная поправка)

Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту мягкой кровли спортивного зала «Орбита» от 28 июля 2025 года № 0188300004525000054 на сумму 3 535,9 тыс. рублей (434,8 тыс. рублей – транспортная поправка)

Договор на оказание услуг по ремонту системы отопления от 5 мая 2025 года № 05/2025 в сумме 439,8 тыс. рублей (88,9 тыс. рублей – транспортная поправка)

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2020 года  № 374-рп 
«О применении лимитированных затрат, учитывающих климатические и территориальные особенности при определении стоимости строительства в Чукотском автономном округе по ФЕР-2001 (в редакции 2020 года)» (далее – Распоряжение № 374-рп)

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 6 сентября 2024 года 
№ 374-рп «О реорганизации Государственного предприятия Чукотского автономного округа «Издательство «Крайний Север» в форме преобразования в Государственное автономное учреждение Чукотского автономного округа «Издательство «Крайний Север»

Устав Издательства «Крайний Север» (далее – устав) согласован Департаментом финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа (приказ от 16 декабря 2024 года № 245) и утвержден приказом Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа от 20 декабря 2024 года № 219-од

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта 2012 года 
№ 120 «О подведомственности получателей средств окружного бюджета главным распорядителям (распорядителям) средств окружного бюджета и ведомственной подчиненности государственных учреждений и государственных предприятий Чукотского автономного округа»

Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа является органом исполнительной власти Чукотского автономного округа, осуществляет деятельность на основании Положения, утвержденного Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 5 мая 2025 года № 81 «Об утверждении Положения об Аппарате Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа»

Пункт 2.6 Устава «Автономное учреждение выполняет государственное задание, которое формируется и утверждается Учредителем в соответствии с основными видами деятельности…»

ГП «Информационное общество» утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 6 мая 2024 года № 166

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 3 августа 2004 года № 180 «Об утверждении Положения об учете государственного имущества Чукотского автономного округа и ведении Реестра государственного имущества Чукотского автономного округа» (далее – Положение № 180)